| 选题背景及目 的意义 |  | （一）研究背景 在数字经济快速渗透的当下，电商行业已进入存量竞争阶段，用户注意力成为核心稀缺资源。传统粗放式推荐模式依赖人工规则与热门商品罗列，难以匹配用户多元化个性化需求，导致用户流失率上升与转化效率不足。随着大数据技术与机器学习算法的迭代成熟，通过数据挖掘构建精准用户画像，为用户推送定制化商品与服务，成为电商平台突破增长瓶颈的关键路径。当前主流电商平台虽已应用用户画像技术，但仍存在数据维度单一标签体系不完善算法泛化能力不足等问题，画像精准度与推荐有效性有待提升。 - 研究意义 理论意义上，本研究丰富了机器学习算法在用户画像构建中的应用场景，完善了多源数据融合下的用户画像构建理论体系，为个性化推荐领域的研究提供新的思路与参考。 实践意义上，构建的用户画像与推荐模型可帮助电商平台精准捕捉用户需求，提升商品转化率与用户复购率，降低获客成本与用户流失率，增强平台核心竞争力。精准推荐能减少用户信息筛选时间，提升购物体验与满意度，实现电商平台与用户的双赢，为电商行业的数字化转型提供支撑。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究内容及研究方法 |  | （一）研究内容 本研究围绕电商用户画像构建与个性化推荐两大核心展开，具体研究内容如下： 1．电商用户多源数据的采集与预处理，明确数据来源涵盖用户基本信息、交易数据、行为数据与反馈数据，通过数据清洗、去重、缺失值填充、异常值处理等操作，剔除无效数据，统一数据格式与维度，构建标准化数据集，为后续画像构建奠定基础。 2．基于机器学习的用户画像构建，构建多维度标签体系包括人口统计学标签、消费能力标签、行为偏好标签等，选用K-means聚类算法进行用户分群，结合逻辑回归算法实现用户标签的自动标注与动态更新，提升画像的精准度与时效性，最终形成完整的用户画像数据库。 3．个性化推荐模型的构建与优化，以用户画像数据为输入，基于协同过滤算法构建推荐模型，引入机器学习中的随机森林算法优化相似用户与相似商品的计算逻辑，解决传统协同过滤算法的冷启动与稀疏性问题，通过模型训练与测试调整参数，验证模型的推荐效果。 （二）研究方法 本研究采用的研究方法如下： 1．文献研究法，系统梳理用户画像构建、个性化推荐、机器学习算法相关文献，总结现有研究成果与不足，明确本研究的切入点与创新点，构建研究框架。 2．数据分析法，采集某电商平台公开数据集与模拟用户数据，基于PySpark对数据进行分布式清洗、转换、整合等预处理操作，提取有效特征，构建满足研究需求的结构化数据集。 3．机器学习法，选用K-means聚类算法进行用户分群，逻辑回归算法实现标签标注，协同过滤与随机森林算法构建推荐模型，通过算法训练与迭代优化模型性能。 |  |
| 研究工 作进度安排 |  | 研究工作进度按以下阶段推进： 1．2025年10月1日-2025年10月31日，完成文献调研工作，搜集整理用户画像、个性化推荐、机器学习算法相关文献，撰写文献综述，明确研究内容、研究方法与技术路线，完成开题报告的撰写与修改，通过开题答辩。 2．2025年11月1日-2025年12月15日，完成数据采集与预处理工作，确定数据来源与范围，运用PySpark工具进行数据清洗、去重、缺失值填充等操作，构建标准化数据集，提取核心特征变量。 3．2025年12月16日-2026年1月31日，构建电商用户标签体系，运用K-means聚类算法与逻辑回归算法实现用户分群与标签标注，搭建用户画像数据库，完成用户画像构建工作并进行初步验证。 4．2026年2月1日-2026年2月15日，基于用户画像数据构建个性化推荐模型，整合协同过滤与随机森林算法，进行模型训练与参数优化，解决冷启动与数据稀疏性问题。 5．2026年2月16日-2026年3月1日，设计对比实验，选取准确率、召回率、F1值等指标，对优化后的推荐模型与传统模型进行效果评估，分析实验结果，完善模型与研究结论。 6．2026年3月2日-2026年3月15日，整理研究数据、实验结果与相关资料，撰写论文初稿， 7. 2026年3月16日-2026年4月10日，反复修改完善论文内容，优化逻辑结构与表述，完成论文定稿与答辩准备工作。 |  |
| 参考文 献目录 |  | [1]郁婷婷. 基于用户画像的农产品电商精准营销策略研究[J].辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报,2025,(05):15-17. [2]张笑晨,段文静. 基于用户画像的宠物饲料电商平台数字营销策略与转化率提升研究[J].中国饲料,2025,(16):169-172.DOI:10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20251643. [3]李欢欢. 基于数字拟人品的社交电商用户画像构建分析[J].北方经贸,2025,(07):124-127. [4]魏云暖. 基于用户画像的农产品电商精准营销对策研究[J].湖北开放职业学院学报,2025,38(13):132-134. [5]覃云. 用户画像在电商企业客户服务与管理中的应用研究[J].营销界,2025,(09):76-78. [6]雷杏. 基于用户画像分析的农产品直播电商精准营销策略的研究——以百香果直播销售为例[J].商业观察,2025,11(06):97-100+120. [7]Li X . An Accurate Construction Method of E-commerce User Profile Based on Artificial Intelligence Algorithm and Big Data Analysis[J].International Journal of High Speed Electronics and Systems,2024,34(01):DOI:10.1142/S012915642540107X. [8]张亮. 基于用户画像算法的饲料电商精准营销策略研究[J].中国饲料,2024,(20):100-103.DOI:10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20242025. [9]王圆圆. 基于用户画像的电商平台营销信息个性化推荐方法[J].无线互联科技,2024,21(15):14-16. [10]陈伟东,汪露雲. 基于用户画像的电商企业精准营销研究[J].浙江工贸职业技术学院学报,2024,24(02):51-56. [11]卢永煌. 基于用户画像构建电商行业新职业人才培养模式的探索[J].就业与保障,2024,(03):46-48. [12]梁肇敏,梁婷婷. 基于大数据技术的电商用户画像可视化系统设计与实现[J].智能计算机与应用,2023,13(03):242-245+249. [13]冯建英,王博,吴丹丹,等. 用户画像技术与其在农业领域应用研究进展[J].农业机械学报,2021,52(S1):385-395. |  |
| 指导教 师意见 | 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |

说明：可根据内容另加附页。本表指导教师审核后存入档案袋。